Отчет об исполнении

«Муниципальной  программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в сельском поселении Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и плановый период до 2033 года»

за 2023 год

Муниципальная программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в сельском поселении Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и плановый период до 2033 года, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский от 29.12.2017 г. №71-п. Муниципальная программа разработана в целях повышения качества жизни населения, сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Предусмотренные объемы финансирования муниципальной программы на 2023 год составили 957,99 тыс. руб., фактическое исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 715,67 тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Расходы бюджета поселения, тыс. руб. за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | 957,99 | 715,67 |  |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 0 | 0 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по установке светофора Т-7, с. Каменка ул. Центральная | 0 | 0 |  |
| 4 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения внутрипоселковых дорог | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 957,99 | 715,67 |  |

Целевые индикаторы и показатели,

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значения целевого показателя на 2023 | Фактическое значения целевого показателя за 2023 | Исполнитель | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Муниципальная программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в сельском поселении Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и плановый период до 2033 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Качество обслуживания автомобильных дорог (зимнее и летнее) | балл | 9 | 9 | АСП Каменка | 100% |
| 2 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, пригодных для круглогодичного проезда | % | 60 | 60 | АСП Каменка | 100% |
| 3 | Соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения | да/нет | да | да | АСП Каменка | 100% |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения состоянием внутрипоселковых автомобильных дорог | балл | 8 | 8 | АСП Каменка | 100% |

Глава сельского поселения Каменка         _____________________________    Кондратьев Е.А.